# Compétence 14 : Planifier les activités

Nom de l'étudiant : Benoît Troude
Formation : BTS SIO - Option SLAM
Période : Novembre à Décembre 2025
Cadre de réalisation : PartnerRe – Projet de Renouvellement

# I. Objectifs

Gérer le calendrier des rendez-vous de remplacement de Laptops sans perturant l'activité de l'entreprise.

# II. Contexte

Le projet de renouvellement nécessitait de rencontrer chaque collaborateur individuellement pour la migration, tout en continuant à gérer les tickets d'incidents quotidiens du support.

# III. Déroulement

Prise de contact avec les collaborateurs et utilisation d'un agenda partagé pour fixer des rendez-vous de migration (créneaux de 30 minutes).

Lissage de l'activité : planification d'un nombre maximum d'interventions par jour pour pouvoir absorber le flux normal du support IT en parallèle.

Anticipation : Préparation et masterisation du matériel la veille pour les rendez-vous du lendemain.

# IV. Résultats obtenus

Aucun retard sur les créneaux planifiés.

Maintien de la qualité du support informatique classique en parallèle du déploiement massif.