# Compétence 15 : Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyse les écarts

Nom de l'étudiant : Benoît Troude
Formation : BTS SIO - Option SLAM
Période : Novembre à Décembre 2025
Cadre de réalisation : PartnerRe – Projet de Renouvellement

# I. Objectifs

Suivre l'état d'avancement du projet de renouvellement des Laptops par rapport aux délais fixés.

# II. Contexte

Il était nécessaire d'avoir une vision claire de l'avancée du projet pour s'assurer que l'intégralité des Laptops ciblés seraient remplacés avant la fin du mois de Décembre.

# III. Déroulement

Tenue à jour rigoureuse d'un fichier de suivi partagé listant l'ensemble du parc (Statuts : À faire, Planifié, Terminé).

Analyse des écarts : identification rapide des utilisateurs injoignables ou n'ayant pas répondu aux propositions de rendez-vous pour effectuer des relances ciblées.

Évaluation du taux d'avancement hebdomadaire pour ajuster la cadence des masterisations.

# IV. Résultats obtenus

Respect des délais imposés par la direction du projet.

Visibilité totale et en temps réel de l'état du parc informatique.